# ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2014 г. № 57-рп

г. Архангельск

# Об утверждении отчета о реализации в 2013 году

# долгосрочной целевой программы Архангельской области

# «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог

# общего пользования регионального значения

# Архангельской области (2011 – 2015 годы)»

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 23 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па, рассмотрев отчет государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7:

# 1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7.

# 2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

Губернатора

Архангельской области                                                                А.П. Гришков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 18 марта 2014 г. № 57-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы

Архангельской области «Развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования регионального

значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»

1.  Реализация в 2013 году (далее – отчетный период) мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие                          и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением  администрации Архангельской области от 24 февраля 
2009 года № 56-па/7 (далее – Программа), осуществлялась государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство Архангельской области «Архангельскавтодор».

2.  За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации Программы:

1) введено 9,5 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения (далее – региональные автомобильные дороги), 
в том числе:

участок Обход Плесецка на региональной автомобильной дороге Архангельск  (от  п. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) – 8,1 километра;

первый  пусковой  комплекс транспортной развязки в одном уровне 
на 168 километре региональной автомобильной дороги Архангельск                         (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) – 1 километр;

мостовой переход через реку Тиньга на региональной автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 119+724 – 0,4 километра, в том числе мост протяженностью 27,6 погонных метра;

2)  протяженность региональных автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась на 8,1 километра;

3)  протяженность региональных автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием увеличилась на 8,1 километра;

4) введен в эксплуатацию один капитальный мост протяженностью              27,6 погонных метра;

5) приведено в нормативное состояние 9,5 километра региональных автомобильных дорог.

При реализации мероприятий Программы фактически профинансировано из средств областного бюджета 579 040,2 тыс. рублей или 98,4 процента средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году.

Программа разработана в соответствии с подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 года № 848.

Федеральные средства в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»   на    реализацию    мероприятий  Программы 
в 2013 году не привлекались.

3.  Доля выполненных мероприятий от числа предусмотренных Программой на 2013 год составляет 87,5 процента, в том числе три мероприятия завершены полностью.

Частично  выполнено мероприятие Программы, предусмотренное пунктом 1.4  «Строительство мостового перехода через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа –  Мезень, км 130+269». Подрядчики: общество с ограниченной ответственностью «АСК» (срок действия государственного контракта с 05 апреля 2012 года по 25 апреля 2013 года), общество с ограниченной ответственностью «Компания «Дорожный арсенал» (государственный контракт заключен 16 июля 2013 года).

Предусмотренный на 2013 год объем работ не выполнен ввиду значительного объема дополнительных работ, выполненных подрядчиком, 
в том числе по устранению брака, допущенного предыдущим подрядчиком, 
в результате чего ввод объекта в эксплуатацию в 2013 году не обеспечен. Выполненные работы позволяют организовать временное движение по мосту, в том числе на период паводка.

Реализацию частично исполненного мероприятия Программы планируется продолжить в 2014 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп (далее – государственная программа).

Неисполнение мероприятия повлияло на выполнение целевых показателей Программы по 2013 году.

4.  Плановые и фактические целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены в следующей таблице:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | плановое значение целевых индикаторов и показателей | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача № 1 – обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных районов Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием, единиц (нарастающим итогом) | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Протяженность региональных автомобильных дорог, построенных для обеспечения связи административного центра Архангельской области и административных центров муниципальных районов Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием, км (нарастающим итогом) | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 100,0 |
| 3. Количество капитальных мостов, построенных взамен существующих деревянных мостов, шт. (нарастающим итогом) | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 80,0 |
| 4. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, единиц (ежегодно) | 1,0 | – | – | – |
| Задача № 2 – обеспечение нормативных условий для движения транзитного транспорта по территории Архангельской области в направлении Северного автодорожного коридора |
| 1. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог в направлении Северного автодорожного коридора, км (нарастающим итогом) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 2. Доля объектов строительства (реконструкции) в направлении Северного автодорожного коридора, обеспеченных утвержденной проектной документацией в рамках реализации Программы, процентов (нарастающим итогом) | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, единиц (ежегодно) | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 3 – приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке пос. Брин-Наволок – г. Каргополь в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации |
| 1. Протяженность построенных (реконструированных) участков автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке пос. Брин-Наволок – г. Каргополь, км (нарастающим итогом) | 82,3 | 91,4 | 91,4 | 100,0 |
| 2. Доля протяженности автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) по новому направлению на участке пос. Брин-Наволок – г. Каргополь, находящейся в нормативном состоянии, в общей протяженности участка автомобильной дороги, процентов (нарастающим итогом) | 35,4 | 38,1 | 38,1 | 100,0 |
| 3. Доля участков автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке пос. Брин-Наволок – г. Каргополь, подлежащих строительству (реконструкции), обеспеченных утвержденной проектной документацией, процентов (нарастающим итогом) | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Причина невыполнения целевого показателя 3 задачи № 1 «Количество капитальных мостов, построенных взамен существующих деревянных мостов» –  не  введен в эксплуатацию мостовой переход через реку Чуплега                    на региональной автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269.

Результаты реализации Программы в 2013 году приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Значение интегрального показателя оценки эффективности Программы рассчитано в соответствии с методикой оценки эффективности долгосрочных целевых программ согласно приложению № 2 к Порядку разработки 
и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 
2007 года № 185-па, и составляет за отчетный период 67,05 балла.

5.  Выводы и предложения.

Учитывая, что значение интегрального показателя оценки эффективности по Программе в 2013 году составляет 67,05 балла, степень достижения целевых показателей, предусмотренных на 2013 год, составила 97,5 процента, ввод объектов обеспечен на 96,9 процента, реализацию Программы признать удовлетворительной.

Продолжить реализацию мероприятий Программы в рамках государственной программы.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о реализации в 2013 году долгосрочной

целевой программы Архангельской области

«Развитие и совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования регионального значения

Архангельской области (2011 – 2015 годы)»

РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования

регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»

| Наименование мероприятия | Государственный заказчик/исполнитель | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассо-вые расходы | план на год | кассо- вые расходы | план на год | кассо-вые расходы | план на год | кассо-вые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных районов Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием |
| 1.1. Строительство автомобильной дороги Котлас – Сольвычегодск – Яренск на участке Рябово – Литвиново | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 144 454,7 | 144 454,7 | 100,0 | – | – | 144 454,7 | 144 454,7 | – | – | – | – | 144 454,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 870,8 | 870,8 | 100,0 | – | – | 870,8 | 870,8 | – | – | – | – | 870,8 |
| в том числе корректировка проектной документации | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 870,8 | 870,8 | 100,0 | – | – | 870,8 | 870,8 | – | – | – | – | 870,8 |
| 1.4. Строительство мостового перехода через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269 | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 21 464,6 | 14 577,8 | 67,9 | – | – | 21 464,6 | 14 577,8 | – | – | – | – | 15 613,1* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.5. Строительство мостового перехода через реку Тиньга на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 119+724 | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 21 703,0 | 20 614,4 | 95,0 | – | – | 21 703,0 | 20 614,4 | – | – | – | – | 20 614,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу | 188 493,1 | 180 517,7 | 95,8 | – | – | 188 493,1 | 180 517,7 | – | – | – | – | 181 553,0 |
| II. Обеспечение нормативных условий для движения транзитного транспорта по территории Архангельской области в направлении Северного автодорожного коридора |
| 2.1. Реконструкция автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25 | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 225 061,0 | 224 502,8 | 99,8 | – | – | 225 061,0 | 224 502,8 | – | – | – | – | 196 244,6 |
| в том числе корректировка проектной документации | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу | 225 061,0 | 224 502,8 | 99,8 | – | – | 225 061,0 | 224 502,8 | – | – | – | – | 196 244,6 |
| III. Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке пос. Брин-Наволок – г. Каргополь в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации |
| 3.1. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от п. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Конево – Шелоховская | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.4. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124 | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.5. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 614,0 | 614,0 | 100,0 | – | – | 614,0 | 614,0 | – | – | – | – | 614,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от п. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Обход Плесецка | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 47 343,1 | 47 193,1 | 99,7 | – | – | 47 343,1 | 47 193,1 | – | – | – | – | 47 193,1 |
| 3.7. Строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | 126 674,6 | 126 212,6 | 99,6 | – | – | 126 674,6 | 126 212,6 | – | – | – | – | 126 212,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектной документации | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| разработка рабочей документации | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»/ исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу | 174 631,7 | 174 019,7 | 99,6 | – | – | 174 631,7 | 174 019,7 | – | – | – | – | 174 019,7 |
| Итого по Программе | 588 185,8 | 579 040,2 | 98,4 | – | – | 588 185,8 | 579 040,2 | – | – | – | – | 551 817,3 |

_________

*Из общего объема выполненных работ приняты работы в объеме 1035,3 тыс. рублей в пределах остатка аванса, перечисленного подрядчику в 2012 году.

______________