##### ПРАВИТЕЛЬСТВО   АРХАНГЕЛЬСКОЙ   ОБЛАСТИ

##### МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 февраля 2017 года № 24-р

(в ред. от 28 сентября 2017 года № 182-р)

г. Архангельск

Об утверждении плана реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» на 2017 год

В соответствии с пунктом 21 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп:

- Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» на 2017 год.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр транспорта

Архангельской области                                                                    В.И. Кривов

|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | распоряжением министерства |  |  |
|  |  |  |  |  |  | транспорта Архангельской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 16 февраля 2017 года № 24-р |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (в редакции от 28 сентября 2017 года № 182-р) |  |  |
|  | ПЛАН |
|  | реализации государственной программы Архангельской области |
|  | Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы) |
|  | на 2017 год |
|  | Ответственный исполнитель государственной программы Министерство транспорта Архангельской области |

| № подпрограммы | № мероприятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г. | 9 мес. | год |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.2. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.3. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом | Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Архангельск" | кв. м |  |  |  | 22869,8 |
|  | 1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области | Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц |  |  |  | 4 |
|  | 1.10. | Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Выполнение конкурсных процедур и заключение контрактов на разработку проектной документации по двум транспортным развязкам | срок завершения |  | 30 июня |  |  |
|  | 2.2. | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области | Количество приобретенных речных судов | единиц |  |  | 2 | 2 |
|  | 2.7. | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении | Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процент |  |  | 100 | 100 |
| 3 |  | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Разработка проектной документации и строительство автомобильной дороги Котлас - Коряжма, км 0 - км 41 | Техническая готовность объекта (I пусковой комплекс) (I-IV кварталы: выполнение строительных работ) | процент | 35 | 50 | 90 | 100 |
|  |  |  | Протяженность участка автомобильной дороги (I пусковой комплекс), введенного в эксплуатацию | км |  |  |  | 1,7 |
|  | 3.5. | Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед - Кяма | Предоставление документов на повторную государственную экологическую экспертизу по объекту | срок предоставления | 16 марта |  |  |  |
|  |  |  | Экспертиза определения сметной стоимости объекта | срок завершения |  |  | 1 сентября |  |
|  | 3.6. | Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора - км 124 | Техническая готовность объекта (II-IV кварталы: выполнение строительных работ) | процент |  | 70 | 95 | 100 |
|  |  |  | Протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км |  |  |  | 10,6 |
|  | 4.2. | Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский - Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | Техническая готовность объекта (II-IV кварталы: выполнение строительных работ) | процент |  | 60 | 90 | 100 |
|  |  |  | Протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию (с учетом протяженности мостового перехода) | км |  |  |  | 1,4 |
|  |  |  | Протяженность введенного в эксплуатацию мостового перехода | п.м. |  |  |  | 139,5 |
|  | 4.4. | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки | Экспертиза проектной документации | срок завершения |  | 3 апреля |  |  |
|  | 5.1. | Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | Техническая готовность объекта (II квартал: выполнение строительных работ) | процент |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию (с учетом протяженности мостового перехода) | км | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Протяженность введенного в эксплуатацию мостового перехода | п.м. | 48,2 |  |  |  |
|  | 5.6. | Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы | Экспертиза проектной документации | срок завершения |  | 30 июня |  |  |
| 4 |  | Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага - Ядриха | Техническая готовность введенных в эксплуатацию объектов (I-IV квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, заключение государственного контракта, выполнение работ, в том числе по переходящему с 2016 года объекту) | процент | 14 | 34 | 86 | 100 |
|  |  |  | Протяженность отремонтированных участков дорог | км |  | 3,5 | 3,5 | 20,5 |
|  | 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры | Экспертиза проектной документации | срок завершения |  |  |  | 22 декабря |
|  | 1.5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское, Ильинско - Подомское - Вилегодск - Самино - Перевоз - развилка, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково - Павловск – Сорово – Фоминский | Завершение разработки проектной документации | срок завершения | 28 марта |  |  |  |
|  | 1.6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) | Количество разработанных проектных документаций | единиц |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 1.7. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож | Количество разработанных проектных документаций | единиц |  | 1 | 2 | 2 |
|  | 1.9. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | Завершение разработки проектной документации | срок завершения | 31 марта |  |  |  |
|  | 2.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов | Количество разработанных проектных документаций | единиц | 5 | 7 | 10 | 15 |
|  | 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт мостов | Техническая готовность вводных объектов (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги; II-IV квартал: заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту мостов) | процент | 1 | 7 | 86 | 100 |
|  |  |  | Количество отремонтированных мостов | единиц |  |  | 2 | 13 |
|  | 3.1. | Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам | Доля автомобильных дорог, в отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3.2. | Установка дорожных знаков в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Количество установленных дорожных знаков | единиц |  | 600 | 3200 | 8517 |
|  | 3.3. | Установка барьерного ограждения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Протяженность установленного барьерного ограждения | км |  | 0,4 | 3,2 | 18,7 |
|  | 3.4. | Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Техническая готовность вводного объекта (I-III квартал выполнение работ по капитальному ремонту) | процентов | 79 | 95 | 100 | 100 |
|  |  |  | Ввод линий искусственного освещения | км |  | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
|  |  |  | Готовность проектной документации (I-II квартал: разработка проектной документации; III квартал проведение экспертизы проектной документации) | процент | 20 | 20 | 100 | 100 |
|  |  |  | Количество разработанных проектных документаций | единиц |  |  | 5 | 5 |
|  | 3.5. | Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Количество разработанных проектных документаций | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | Завершение разработки проектной документации | срок завершения | 28 февраля |  |  |  |
|  |  |  | Количество устроенных автобусных остановок | единиц |  | 1 | 11 | 11 |
|  | 3.6. | Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Техническая готовность вводных объектов (I-IV квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, выполнение работ по капитальному ремонту) | процент | 7 | 10 | 87 | 100 |
|  |  |  | Количество отремонтированных водопропускных труб | единиц |  |  |  | 2 |
|  | 3.7. | Очистка полосы отвода от нежелательной растительности в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | Площадь полосы отвода автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | га |  | 40 | 140 | 342 |
|  | 3.8. | Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог, на которые оформлены права оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под ними | км | 139 | 280 | 420 | 555 |
|  | 4.2. | Устройство переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств | Количество разработанных проектных документаций | единиц |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Завершение разработки проектной документации | срок завершения |  |  |  | 24 ноября |
|  |  |  | Количество обустроенных переходно-скоростных полос и площадок | единиц |  |  | 3 | 4 |
| 5 |  | Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области | Объем фактического поступления администрируемых министерством транспорта Архангельской области неналоговых платежей к плановому показателю | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним | единиц | 145 | 232 | 200 | 250 |
|  |  |  | Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста | единиц | 942 | 2069 | 2500 | 3000 |
|  | 1.3. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства | Исполнение бюджета к утвержденному плану года | процент | 22 | 48 | 73 | 100 |
|  | 2.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение | Исполнение бюджета к утвержденному плану года | процент | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | 2.2. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | Техническая готовность объектов НИОКР (I квартал - подготовка документации для размещения государственного заказа, II квартал - процедура размещения государственного заказа и заключения государственного контракта, III-IV кварталы - выполнение работ) | процент |  | 2 | 20 | 100 |
|  | 2.3. | Уплата земельного налога под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог | Уплата налога, начисленного за соответствующий период, в установленные сроки | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2.6. | Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета | Исполнение бюджета к утвержденному плану на соответствующий период | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 |  | Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 (далее - Правила дорожного движения) | Оплата в соответствии с контрактом на поставку | срок завершения | 01 марта |  |  |  |
|  | 1.2. | Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме | Доля направленных правонарушителям постановлений об административных правонарушениях, выявленных с применением средств фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.3. | Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов | Техническая готовность вводного объекта (II квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, заключение государственного контракта; III квартал: выполнение работ по обустройству пешеходного перехода) | процент |  | 2 | 100 | 100 |
|  |  |  | Количество обустроенных пешеходных переходов | единиц |  |  | 1 | 9 |
|  |  |  | Количество пешеходных переходов, обеспеченных проектной документацией | единиц | 2 | 10 | 16 | 16 |